联调确认与回填

主项目统一权限与 SSO
联调待确认回填表（R7）

请主项目团队确认部署环境、凭证、密钥、测试账号和上线安排；技术契约以 R7 state 流程为准。

| 字段 | 内容 | 字段 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | R7.1 / 2026-07-11 | 提交方 | ERP 项目组 |
| 主项目基线 | codex/unified-app-auth-sso @ c633dc0 | 回滚标签 | rollback/unified-auth-r7-completion-audit-20260710 |
| ERP Manifest | v1.3.0 / 30 模块 / 117 权限 | 接口覆盖 | 192 条唯一接口映射 |
| 优先级 | P0 联调前必须完成 | 反馈方式 | 填写黄色“主项目回复”单元格 |

本次只需要主项目确认什么：主项目代码已经确认的接口和安全语义，不再作为开放方案讨论；本表重点收集无法从仓库确定的生产/测试地址、四套凭证、active/previous kid 与公钥、测试账号、联调负责人、灰度和回滚安排。若部署实现偏离已锁定契约，请在对应回复栏明确写出偏离点。

敏感值处理：Client Secret、私钥、测试账号密码不得填写在本文件中。只填写 Client ID、kid、凭证编号、保管人和安全交付渠道。

# 1. 回填说明

- 主项目负责人在每张表的“主项目回复”列填写结果；可填写“接受 ERP 基线”“调整为……”“待定 + 负责人 + 日期”。

- P0 项未全部确认前，不进入真实 Code/state 兑换、密钥联调或生产切换。

- 若主项目环境值与代码默认值不同，以主项目最终回填值为准，但双方必须同步更新配置、预检和测试证据。

- 本文件不决定‘哪个业务角色拥有哪些 ERP 权限’；具体授权由业务负责人在主项目权限中心配置。

# 2. 已锁定的 R7 技术契约（无需重复讨论）

以下内容来自主项目技术回填和 ERP 当前实现。主项目仅需确认目标环境确实部署该基线；如有差异，必须在 P0-07 或对应项目中说明。

| 领域 | 已锁定契约 |
| --- | --- |
| 入口 | 主项目登录后的通用应用启动器只使用 `/api/v1/applications/my-access` 返回的 `canLaunch/ssoInitiateUrl`；拥有 `erp.app.view` 才可见；固定先跳 ERP `/sso/initiate`。 |
| R7 流程 | ERP `/sso/initiate` → 主项目 `/sso/continue?app=erp&state=...` → 主项目 authorize → ERP `/sso/callback?code=...&state=...` → ERP 服务端携带 code+state 兑换 assertion。 |
| state | 由 ERP 生成并绑定发起浏览器；格式 `^[A-Za-z0-9_-]{32,200}$`；ERP Redis 只保存哈希并一次性消费；跨浏览器、缺 Cookie、重复、并发、Redis 故障均 fail-closed。 |
| authorize | `POST /api/v1/sso/erp/authorize`，body 必填 `{ state }`；主项目响应不单独暴露 Code/state 字段，只返回固定 callback redirectUrl。 |
| Code | 主项目生成 32 字节安全随机 Code，默认 60 秒；Redis 只保存 SHA-256 哈希，Lua 原子读取并删除；绑定 userId/application/audience/redirectUri/state/expiresAt。 |
| exchange | `POST /api/v1/internal/sso/erp/exchange`；Header 使用独立 SSO Client；body 为 `authorizationCode/state/audience/redirectUri`；state 不匹配时 Code 仍被消费并拒绝。 |
| assertion | 只接受 RS256，Header 必须带有效 kid；issuer 默认 `patent-notice-system`；默认 90 秒且限制在 60～120 秒；每次唯一 jti；ERP 使用 active/previous 双公钥验签。 |
| 权限 | assertion 仅返回 allowed=true 的权限；scope 只能是 Manifest 声明的 self/team/all；入口固定 `erp.app.view:all`，不代表公司级业务数据权限。 |
| 团队范围 | `GET /api/v1/internal/users/:userId/team-scope`；supervisor 为本人 + 全部启用下级子树，排除禁用/墓碑用户，循环保护；失败不得扩大为 all。 |
| 版本失效 | `GET /api/v1/internal/users/:userId/permission-version`；禁用、角色/状态/上级变化、改密/重置、撤权、解绑和退出全部设备递增版本。 |
| Manifest | ERP 是权限目录真源；主项目使用独立 Manifest 凭证拉取 `GET /api/v1/internal/permissions/manifest`，保存 version/hash/差异；新权限默认拒绝。 |
| Employee | 主项目调用 ERP `POST /api/v1/internal/provisioning/employees`；使用独立 provisioning 凭证和 Idempotency-Key；成功必须满足 `employee.userId === users.id`。 |
| 业务 API | SSO、业务 API、Manifest、provisioning 四类凭证严格分离；acting user 与后台 job 分开，后台任务不得伪造用户。 |

## 2.1 R7 浏览器与服务端链路

主项目应用入口
  → https://erp.../sso/initiate
  → ERP POST /api/v1/auth/sso/initiate（生成 state + HttpOnly Cookie）
  → 主项目 /sso/continue?app=erp&state=...
  → POST /api/v1/sso/erp/authorize  { state }
  → ERP /sso/callback?code=...&state=...
  → ERP POST /api/v1/auth/sso/exchange  { code, state }
  → 主项目 exchange  { authorizationCode, state, audience, redirectUri }

# 3. P0：联调前必须由主项目回填

完成门槛：P0-01～P0-21 必须全部有明确结果；“待定”必须附负责人和完成日期。

## 3.1 环境、域名与部署基线

| 编号 | 主项目需确认 | ERP 基线/验收要求 | 主项目回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 主项目测试环境基础地址 | 填写浏览器基础地址和内部 API 基础地址；需能访问 `/sso/continue`、authorize、exchange、team-scope、permission-version。 | 结论： 负责人： 日期： |
| P0-02 | 主项目生产环境基础地址 | 候选 `https://iptt.top`；确认浏览器地址与内部服务地址是否相同，是否经过网关。 | 结论： 负责人： 日期： |
| P0-03 | ERP 测试 initiate 地址 | 填写固定 `https://<erp-test>/sso/initiate`；主项目入口不得直接跳 callback。 | 地址： 负责人： |
| P0-04 | ERP 测试 callback 地址 | 填写固定 `https://<erp-test>/sso/callback`；必须与 Code 绑定及 exchange 的 redirectUri 完全一致。 | 地址： 负责人： |
| P0-05 | ERP 生产 initiate 地址 | 候选 `https://erp.iptt.top/sso/initiate`。 | □ 接受候选 □ 调整： |
| P0-06 | ERP 生产 callback 地址 | 候选 `https://erp.iptt.top/sso/callback`；生产必须 HTTPS。 | □ 接受候选 □ 调整： |
| P0-07 | 主项目实际部署基线 | 确认联调环境部署分支 `codex/unified-app-auth-sso`、Commit `c633dc0`，或填写等价发布版本/Commit；回滚标签为 `rollback/unified-auth-r7-completion-audit-20260710`。 | 部署版本： Commit/Tag： 日期： |
| P0-08 | ERP 应用与统一认证开关 | 确认 ERP application 已启用，权限中心和 SSO 开关已启用；入口权限固定为 `erp.app.view`，不得由管理员改写。 | □ 已启用 □ 待启用： 负责人： |

## 3.2 四套凭证与验签密钥

| 编号 | 主项目需确认 | ERP 基线/验收要求 | 主项目回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-09 | SSO exchange Client | 建议 Client ID `erp-sso`；仅授予 `sso.exchange`；Secret 通过受控渠道一次性交付。 | Client ID： 凭证编号/渠道： 保管人： |
| P0-10 | 主项目业务 API Client | 建议 Client ID `erp-main-api`；至少授予 `team-scope.read`、`permission-version.read`，并按需授予三项专利服务权限。 | Client ID： 凭证编号/渠道： 保管人： |
| P0-11 | Manifest 同步 Client | 主项目调用 ERP 的出站凭证；建议 Client ID `main-permission-center`；Header 为 `X-ERP-Manifest-Client-Id/Secret`。 | Client ID： 凭证编号/渠道： 保管人： |
| P0-12 | Employee provisioning Client | 主项目调用 ERP 的出站凭证；建议 Client ID `main-provisioning`；Header 为 `X-Main-Provision-Client-Id/Secret`。 | Client ID： 凭证编号/渠道： 保管人： |
| P0-13 | active kid 与公钥 | 填写 active kid、公钥交付方式和生效时间；私钥不得出主项目受控环境。 | active kid： 公钥渠道： 生效时间： |
| P0-14 | previous kid 与轮换窗口 | 若处于轮换期，填写 previous kid、公钥交付方式、兼容截止时间；否则明确“无 previous”。 | previous kid： 兼容截止： 公钥渠道： |
| P0-15 | issuer 与有效期 | 确认环境值：issuer=`patent-notice-system`；Code=60 秒；assertion=90 秒且不超过 120 秒；state 由 ERP 保存 120 秒。 | □ 接受全部 □ 调整项： 理由： |

## 3.3 内部接口、权限授予与测试准备

| 编号 | 主项目需确认 | ERP 基线/验收要求 | 主项目回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-16 | authorize 与 exchange 可访问性 | 确认 `POST /api/v1/sso/erp/authorize` 和 `POST /api/v1/internal/sso/erp/exchange` 在测试网络可达；authorize 要求主项目登录态，exchange 仅服务凭证。 | □ 可达 网关/白名单： 负责人： |
| P0-17 | team-scope / permission-version 授权 | 确认 P0-10 的业务 Client 已授予 `team-scope.read`、`permission-version.read`，且两个接口对指定测试用户返回 200。 | □ 已授权 Client： 验证时间： |
| P0-18 | Manifest 拉取配置 | 主项目配置 ERP `GET https://<erp>/api/v1/internal/permissions/manifest`；确认测试 URL、同步触发方式和首次同步时间。 | Manifest URL： 触发方式： 首次同步： |
| P0-19 | Employee 建档配置 | 主项目配置 ERP `POST https://<erp>/api/v1/internal/provisioning/employees`；确认是否启用自动建档、字段映射和失败重试负责人。 | □ 启用 / □ 暂不启用 URL： 负责人： |
| P0-20 | 七类测试账号 | 准备：无入口、self、team、all、高风险撤权、禁用用户、无 Employee。只填 users.id/角色/预期，不填密码。 | 见第 5 节 准备负责人： 完成日期： |
| P0-21 | 联调负责人和时间 | 主项目后端、前端/入口、运维、权限配置四个责任人；填写联调窗口和问题升级群/渠道。 | 后端： 前端： 运维： 权限： 日期： |

# 4. P1：生产切换前确认的权限和身份语义

以下多数已有代码答案，主项目需确认生产部署保持一致，并给出责任人或变更说明。

| 编号 | 确认主题 | 必须保持的语义 | 主项目回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 团队范围 | supervisor 使用 parentId 本人 + 全部启用下级子树；排除禁用/墓碑；visited 防循环；接口失败不得扩大为 all。 | □ 一致 □ 偏离： |
| P1-02 | permissionVersion 递增事件 | 禁用、墓碑、角色/状态/上级变化、改密/重置、撤权、解绑、退出全部设备均递增；普通单设备登出不强制退出 ERP。 | □ 一致 □ 偏离： |
| P1-03 | 禁用用户的版本查询 | 建议仍返回 200 + 已递增 permissionVersion，让 ERP 识别为版本失效；不要把该最小清理通道直接变成 403。 | □ 接受 □ 调整： |
| P1-04 | 可绑定主项目角色 | 只允许 admin/process/supervisor/agent 绑定 ERP；client 类角色不得接入。ERP Employee 岗位只是薪酬/业绩属性，不决定权限。 | □ 一致 □ 偏离： |
| P1-05 | 授权优先级 | 用户 deny > 用户 allow > 角色 deny > 角色 allow > 默认拒绝；admin 自动拥有人工权限但不拥有 service-only 权限。 | □ 一致 □ 偏离： |
| P1-06 | 角色最大范围限制 | supervisor 最大 team；agent 最大 self；只支持 all 的数据权限不能授予二者；process 的合同/库存/工资导出需具体用户 allow。 | □ 一致 □ 偏离： |
| P1-07 | Manifest 同步策略 | 导入 v1.3.0；保存 version/hash/差异；新权限默认拒绝；废弃编码至少保留一个兼容周期；不得手工猜测 ERP 权限。 | 同步频率： 废弃保留期： 负责人： |
| P1-08 | Employee 自动建档时机 | 新建内部员工主账号时可同时绑定 ERP；先有有效主账号与绑定，再完成 Employee 建档；中断超过 300 秒才可安全重试。 | □ 接受 □ 调整： |
| P1-09 | Employee 字段映射 | users.id → employee.userId（唯一）；name → 姓名；employeeRole → ERP 岗位；wechatUserId → 企业微信稳定标识；409 冲突不得覆盖其他用户。 | employeeRole 规则： wechatUserId 来源： 409 负责人： |
| P1-10 | acting user 请求 | 同时校验服务权限、主账号状态、permissionVersion、ERP 绑定/入口/人工权限和主项目资源权限；不得因服务 Client 有权限就绕过用户权限。 | □ 一致 □ 偏离： |
| P1-11 | 后台任务身份 | 后台任务不得伪造用户；`patent-anomaly-scan` 必须同时在路由白名单、Client `metadata.allowedJobNames` 和服务权限中。 | Client： Job 名： 授权： |
| P1-12 | 审计与敏感数据 | SSO/业务成功、错误凭证、版本失效、权限不足、非法任务和客户端中断均审计；不得记录 Secret、完整 Code/state/assertion。 | 日志平台： 保留期： 审计负责人： |

# 5. 测试账号准备表（只填 users.id，不填密码）

这些账号用于验证入口、数据范围、撤权、禁用和 Employee provisioning。账号可以由一个基础账号在不同阶段变更状态，但必须保留每一步的审计证据。

| 编号 | 场景 | 主项目准备条件 | 预期结果 | 主项目回复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 无入口权限 | 任意允许绑定角色；无 `erp.app.view` | 入口不可见；authorize/exchange 拒绝 | users.id： 角色： 负责人： |
| A-02 | self 范围 | agent；入口 + 至少一个支持 self 的业务权限 | 只看到本人数据 | users.id： 权限： 负责人： |
| A-03 | team 范围 | supervisor；有启用下级；业务权限 scope=team | teamUserIds 含本人和启用下级，不含禁用用户 | users.id： 下级 IDs： 负责人： |
| A-04 | all 范围 | admin/process；入口 + all 业务权限 | 可验证公司级数据和高风险接口 | users.id： 权限： 负责人： |
| A-05 | 高风险撤权 | 先有高风险权限，联调中撤销 | permissionVersion 递增，ERP 高风险请求立即失败 | users.id： 撤销权限： 负责人： |
| A-06 | 禁用用户 | 先可正常 SSO，再禁用 | 版本递增；旧 ERP 会话失效；不能重新 SSO | users.id： 禁用时间： 负责人： |
| A-07 | 无 Employee | 有入口和业务权限，但尚未完成 ERP Employee 建档 | ERP 拒绝建立完整业务会话或提示完成建档 | users.id： 角色： 负责人： |

# 6. 凭证与公钥交付登记（不得填写 Secret/私钥明文）

| 材料 | 方向 | 形式 | 用途/最小权限 | 交付登记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSO exchange | ERP → 主项目 | Client ID / Secret | sso.exchange | 编号： 渠道： 保管人： 轮换日： |
| 业务 API | ERP → 主项目 | Client ID / Secret | team-scope.read、permission-version.read、按需三项专利权限 | 编号： 渠道： 保管人： 轮换日： |
| Manifest | 主项目 → ERP | Client ID / Secret | 只读拉取 ERP Manifest | 编号： 渠道： 保管人： 轮换日： |
| Provisioning | 主项目 → ERP | Client ID / Secret | Employee 幂等建档/同步 | 编号： 渠道： 保管人： 轮换日： |
| active 公钥 | 主项目 → ERP | kid + 公钥 | RS256 assertion 验签 | kid： 渠道： 生效日： 保管人： |
| previous 公钥 | 主项目 → ERP | kid + 公钥 | 轮换兼容；可为空 | kid： 渠道： 失效日： 保管人： |

# 7. 联调验收记录

| 编号 | 验收项 | 通过标准 | 结果 | 证据/问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 入口可见性 | 有 `erp.app.view` 可见；无权限不可见；前端无角色硬编码 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-02 | R7 正常登录 | initiate → continue → authorize → callback(code+state) → exchange 成功 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-03 | 跨浏览器 state | 换浏览器或缺绑定 Cookie 必须拒绝，且不建立 ERP 会话 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-04 | state/Code 重放 | 重复、并发和已消费请求最多一个成功；其余拒绝 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-05 | redirectUri/audience | 任何不匹配均拒绝；不能传任意 callback | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-06 | RS256 / kid | active 成功；previous 在窗口内成功；未知 kid、HS256/ES256、过期 assertion 拒绝 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-07 | team scope | 本人/下级/禁用用户/循环数据均符合规则；接口失败不扩大范围 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-08 | permissionVersion | 撤权、禁用、上级变化等事件递增；高风险接口实时发现并拒绝 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-09 | Manifest | v1.3.0、30 模块、117 权限、192 条唯一接口映射；hash/差异保存；新权限默认拒绝 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-10 | Employee provisioning | 幂等重试、相同 userId 更新、冲突 409、employee.userId 一致 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-11 | acting user | 服务权限与用户权限同时校验；permissionVersion 不一致拒绝 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-12 | 后台 job | 仅允许登记的 patent-anomaly-scan；非法 job 拒绝并审计 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-13 | 敏感日志 | 浏览器 URL 及时清除；网关/应用日志不保留完整 code/state/assertion/Secret | □通过 □失败 | 证据/问题号： |
| T-14 | 软回滚 | 关闭统一 SSO/应用开关后入口停止；旧登录按批准策略恢复，不删权限和审计数据 | □通过 □失败 | 证据/问题号： |

# 8. 上线、灰度与回滚确认

| 编号 | 确认项 | 建议/要求 | 主项目回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 灰度开始日期与范围 | 建议先 7 类测试账号，再小范围业务用户；填写开始/结束日期。 | 开始： 结束： 范围： |
| R-02 | 灰度固定观察期 | 建议至少 7 天；期间保留旧密码登录和 legacy session 作为受控回退。 | □ 接受 7 天 □ 调整为： |
| R-03 | 关闭旧密码登录 | 验收通过后 `ENABLE_PASSWORD_LOGIN=false`；填写批准人和执行时间。 | 批准人： 执行时间： |
| R-04 | 关闭 legacy session | 旧会话排空后 `ENABLE_LEGACY_SESSION=false`；使旧共享 JWT 失效。 | 批准人： 执行时间： |
| R-05 | SSO 故障软回滚 | 主项目使用 `UNIFIED_SSO_ENABLED=false` 和应用级开关；ERP 按批准策略临时恢复旧登录。 | 决策人： 值班人： 目标恢复时间： |
| R-06 | 代码回滚 | 使用已验证 rollback 标签；数据库 down 仅限无正式数据且备份已验证。 | 主项目标签： ERP 标签： 批准人： |
| R-07 | 密钥/凭证轮换 | 填写轮换周期、责任人、active→previous 重叠窗口和紧急吊销流程。 | 周期： 责任人： 重叠窗口： |
| R-08 | 最终上线批准 | 主项目技术、ERP 技术、业务负责人、运维共同签字。 | 见第 9 节 |

# 9. 最终回填摘要与签字

主项目完成详细回填后，请在本页汇总关键值，便于 ERP 运维据此配置测试和生产环境。

| 汇总字段 | 主项目最终填写 |
| --- | --- |
| 主项目测试基础地址 |  |
| 主项目生产基础地址 |  |
| ERP 测试 initiate / callback |  |
| ERP 生产 initiate / callback |  |
| 主项目部署版本 / Commit / Tag |  |
| SSO Client ID / 凭证编号 |  |
| 业务 API Client ID / 凭证编号 |  |
| Manifest Client ID / 凭证编号 |  |
| Provisioning Client ID / 凭证编号 |  |
| active kid / previous kid |  |
| 公钥交付渠道 / 轮换日期 |  |
| Manifest 首次同步时间 |  |
| Employee 自动建档是否启用 |  |
| 七类测试账号是否准备完成 |  |
| 联调日期 / 灰度日期 |  |
| 问题升级渠道 |  |

| 角色 | 签字 | 确认结论 |
| --- | --- | --- |
| 主项目技术负责人 | 姓名/日期： | 结论：□ 同意联调 □ 有条件同意 □ 不同意 |
| 主项目运维负责人 | 姓名/日期： | 结论：□ 环境已准备 □ 待补充 |
| ERP 技术负责人 | 姓名/日期： | 结论：□ 接受回填 □ 需澄清 |
| 业务负责人 | 姓名/日期： | 结论：□ 授权方案已确认 □ 待确认 |