# ERP 对主项目技术回填复核与二次确认清单（R7）

统一权限中心 · 单点登录 · 数据范围 · 跨系统凭证

文档状态：地址与契约已确认，等待干净候选提交和受控部署

复核/复验日期：2026-07-11 / 2026-07-14 / 2026-07-15

适用基线：R7 / Manifest v1.3.0

敏感信息：本文件禁止填写 Secret、私钥、密码、Code 或 assertion

联调判断：双方 R7 静态契约和目标地址已对齐；当前阻塞是干净生产候选 Commit/Tag、实际 Secret、active kid/公钥、测试账号、服务器 SSH 和部署环境，而不是接口设计。

# 1. 本轮结论

ERP 已完整复核主项目《主项目统一权限与 SSO 联调技术回填》。主项目在入口、一次性 Code、RP state、RS256 assertion、team scope、permissionVersion、Manifest、Employee 建档、四套凭证方向、权限规则、后台任务和回滚方面的技术答复，均可作为 R7 联调契约执行。

当前不再存在需要双方重新设计的接口问题。主项目已经确认生产目标地址、四套 Client ID 命名、首次部署仅使用 active key、建档中断 300 秒重试，以及权限目录分页累计加载已完成。这些确认代表进入部署准备，不代表服务器已经具备部署条件。

真实部署和联调仍不能开始：ERP 当前 HEAD 为 0cb15a1a0fbb1e1671002b113105da68fad442cb，普通 git status --porcelain 有 279 个未提交状态项，尚无可审计的生产候选 Commit/Tag；生产统一认证 preflight 在未补运行门禁参数时实测失败 19 项，显式开启 DB/Redis 检查参数后仍有 17 项地址/认证/凭证/密钥配置缺口；服务器 SSH 公钥登录仍需恢复。

主项目回填“五.6”描述的 ERP 功能缺口已经过时：ERP 侧相关代码已经完成。该项应改为“形成可部署提交、部署测试环境并完成真实联调”。

# 2. ERP 正式接受的主项目契约

以下内容无需再次讨论，后续实现和验收以主项目回填为准：

- 主项目应用启动器只使用 /api/v1/applications/my-access 返回的 canLaunch/ssoInitiateUrl，入口固定先进入 ERP /sso/initiate。

- ERP 先生成并绑定浏览器 state；主项目 authorize、callback 和 exchange 必须使用同一 state。

- 一次性 Code 默认 60 秒、服务端只保存哈希、原子消费；state 不匹配时 Code 也视为已消费。

- assertion 固定 RS256，issuer 默认 patent-notice-system，audience 固定 erp，Header 必须包含 active kid，每次使用唯一 jti。

- users.id 是永久用户标识，assertion sub 使用其十进制字符串。

- 权限只返回 allowed=true 项，scope 只允许 Manifest 声明的 self/team/all。

- 人工授权优先级为：用户 deny > 用户 allow > 角色 deny > 角色 allow > 默认拒绝。

- ERP 只接受 admin/process/supervisor/agent 四类主项目角色；client 类角色禁止作为登录用户进入 ERP。

- supervisor team scope 为本人及全部启用下级子树；失败不得扩大为 all。

- 用户禁用、角色/上级变化、改密、撤权、解绑和退出全部设备等操作递增 permissionVersion；普通单设备登出不强制退出 ERP。

- SSO exchange、business API、Manifest sync、Employee provisioning 使用四套相互独立凭证。

- 后台任务不得伪造 acting user；patent-anomaly-scan 必须同时满足路由白名单、Client job allowlist 和服务权限。

- 回滚优先使用功能开关软回滚；数据库 down 仅允许在无正式数据且备份恢复已验证的条件下执行。

# 3. 请主项目修正的一项状态描述

主项目回填“五.6”应按下表更新：

| 原描述 | ERP 当前状态 | 请主项目记录为 |
| --- | --- | --- |
| ERP 需实现 /sso/initiate | 已完成 | 代码已完成，待部署联调 |
| state session 预存和一次性校验 | 已完成，Redis 仅保存哈希并原子消费 | 代码已完成，待真实 Redis/浏览器联调 |
| callback 传递及兑换校验 | 已完成，回调页先清除 URL，再由 ERP 后端兑换并验签 | 代码已完成，待真实 Code/assertion 联调 |
| 工资导出真实权限/路由 | 已完成，view+export 双权限、实时版本、all-only、审计、5000 条上限 | 代码已完成，待主项目同步 Manifest 并授权测试 |
| 报销企微同步 | 已完成，合同/付款/报销均已覆盖唯一 sp_no、pending 和幂等策略 | 代码已完成，真实企微环境另行验收 |
| 首个有权页面跳转需形成可部署提交 | 仍有效 | 保留，并补充部署 Commit/Tag 与环境地址 |

补充边界：主项目私钥和私钥路径属于主项目内部运维信息，不需要交付 ERP。ERP 只接收 active kid、active 公钥，以及密钥轮换期间成对的 previous kid/公钥。

# 4. 主项目必须二次回填的信息

## 4.1 P0：开始真实 SSO 联调前必须提供

| 编号 | 主项目需确认/交付 | 回填位置 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 主项目测试环境浏览器 Origin，例如 https://ip-test.example.com；不得带路径、query 或 hash | https://iptt.top | 地址已确认；部署与浏览器连通性待验证 |
| M-02 | ERP 后端可访问的主项目测试内部 API 基础地址；如与浏览器 Origin 相同也需明确写“相同” | https://iptt.top（与浏览器 Origin 相同） | 地址已确认；服务器连通性待验证 |
| M-03 | 主项目专利业务 API 测试基础地址，以及是否已包含 /api/v1 | https://iptt.top/api/v1，已包含 /api/v1 | 地址已确认；真实业务 API 待联调 |
| M-04 | 确认 ERP 测试 initiate 与 callback 已写入主项目应用配置，且 callback 为固定精确匹配 | initiate：https://erp.iptt.top/sso/initiate；callback：https://erp.iptt.top/sso/callback | 地址已确认；主项目应用配置和真实路由待部署验证 |
| M-05 | 四套 Client ID 已创建/配置；Secret 通过密码库或受控渠道一次性交付，不写入本表 | SSO：erp-sso；业务：erp-main-api；Manifest：main-permission-center；建档：main-provisioning | 命名已确认；实际创建、权限和 Secret 交付待验证 |
| M-06 | 四套 Client 的权限已按第 5 节矩阵授权，且四套 ID/Secret 互不复用 | □ 已完成 □ 未完成 | 待回填 |
| M-07 | active kid、active 公钥或公钥文件；如存在 previous key，成对交付 previous kid/公钥 | active kid：待受控交付；previous：☑ 无 □ 有 | 首次部署 active-only 策略已确认；active kid/公钥待交付 |
| M-08 | 至少一个“启用 + 有 ERP 入口 + 已绑定 + 已有 Employee”的成功账号 ID | userId：________ | 待回填 |
| M-09 | 联调环境实际部署的主项目 Commit/Tag 与部署时间 | Commit/Tag：________；时间：________ | 待回填 |
| M-10 | 主项目联调负责人、权限配置负责人、凭证交付负责人 | 项目负责人本人（联调、权限配置、凭证交付；签字姓名待填） | 责任归属已确认 |

Secret、私钥、账号密码、完整 assertion 和一次性 Code 不得填写在此文档中。

## 4.2 P0：权限中心与建档联调前必须提供

| 编号 | 主项目需确认/交付 | 回填位置 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-11 | 已配置 ERP Manifest 测试 URL，并能从主项目网络访问 | URL：https://erp.iptt.top/api/v1/internal/permissions/manifest | URL 已确认；配置和网络访问待部署验证 |
| M-12 | 已成功同步 Manifest v1.3.0，并显示 30 个模块、117 个权限、192 条唯一接口映射 | 同步时间：________；结果：________ | 待回填 |
| M-13 | 新权限默认拒绝，Manifest version/hash/差异已留审计记录 | □ 已验证 □ 未验证 | 待回填 |
| M-14 | 已配置 ERP Employee provisioning 测试 URL 和出站凭证 | URL：https://erp.iptt.top/api/v1/internal/provisioning/employees | URL 已确认；出站凭证和真实配置待部署验证 |
| M-15 | 已确认无 Employee 场景的 300 秒中断重试规则，并指定可执行建档的测试账号 | 重试：300 秒；userId：待确定 | 重试规则已确认；无 Employee 测试账号待准备 |

## 4.3 P0：主项目业务 API 联调前必须提供

| 编号 | 主项目需确认/交付 | 回填位置 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-16 | business Client 已授予 team-scope.read 和 permission-version.read | □ 已授权 □ 未授权 | 待回填 |
| M-17 | 专利业务所需 ip.patent_query.execute、ip.patent_fee.read、ip.patent.read 已按实际接口授权 | □ 已授权 □ 部分授权 □ 不适用 | 待回填 |
| M-18 | patent-anomaly-scan 已同时进入路由白名单和该 Client 的 metadata.allowedJobNames | □ 已配置 □ 未配置 | 待回填 |
| M-19 | 已指定可执行 team scope、撤权和业务 API 验收的联调账号与操作人 | ____________________________ | 待回填 |

## 4.4 本次明确不得提前勾选的项目

| 编号 | 当前不能完成的原因 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| M-06 | Client ID 仅确认命名，四套 Secret、最小权限和互不复用尚未在真实环境验证 | 主项目客户端配置截图/审计记录 + ERP 受控配置检查 |
| M-08 | 首个测试主账号尚未确定，入口、绑定和 Employee 状态未验证 | 建议管理员账号的 users.id + Employee 建档成功记录 |
| M-09 | ERP 尚无干净生产候选 Commit/Tag，服务器也未部署候选版本 | 双方实际部署 Commit/Tag、部署时间和 CI 运行链接 |
| M-12～M-13 | Manifest URL 已确认，但尚未真实同步并验证 version/hash/差异和新权限默认拒绝 | 主项目同步结果、30/117/192 统计及审计记录 |
| M-16～M-19 | business Client 权限、专利服务权限、job allowlist 和验收账号尚未在真实环境配置 | 客户端授权、allowlist、账号及真实 HTTP 验收记录 |

## 4.5 P1：上线签字前必须完成

- 七类场景：无入口、self、team、all、高风险撤权、禁用用户、无 Employee。账号允许复用，但每次必须记录初始状态、操作人、permissionVersion 和恢复结果。

- 主项目已实现权限目录分页累计加载，“超过 200 项不可见”风险已关闭，不再另行安排改造；上线前只需验证多页累计结果完整且无重复。

- 确认测试、预发布和生产环境各自的 active/previous 公钥轮换流程、指纹、启用时间和回退期限。

- 预发布验收通过后确定灰度 T0。灰度固定观察一周，T0+7 验收通过后关闭 ERP 密码登录、legacy session 和旧共享 JWT。

- 提供主项目 SSO/权限中心软回滚操作人、回滚触发条件和回滚演练记录。

# 5. 四套凭证回填矩阵

| 套件 | 调用方向 | 建议 Client ID | 主项目侧动作 | ERP 侧动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSO exchange | ERP → 主项目 | erp-sso | 创建入站 Client，仅授予 sso.exchange，保存 Secret 哈希 | 保存受控明文 Secret，用于 exchange |
| business API | ERP → 主项目 | erp-main-api | 创建入站 Client，按接口授予业务权限和 job allowlist | 保存受控明文 Secret，用于 scope/version/专利接口 |
| Manifest sync | 主项目 → ERP | main-permission-center | 在主项目出站环境保存受控明文 Secret，配置固定 Manifest URL | 配置同一 ID/Secret，校验固定 Header |
| Employee provisioning | 主项目 → ERP | main-provisioning | 在主项目出站环境保存受控明文 Secret，配置固定 provisioning URL | 配置同一 ID/Secret，校验固定 Header 和 Idempotency-Key |

主项目请确认：

- ☑ 四套 Client ID 命名互不相同；实际创建和启用状态仍由 M-06 验证。

- □ 四套 Secret 互不相同。

- □ SSO Client 未获得业务 API 权限。

- □ Manifest/provisioning 未错误创建为主项目入站哈希 Client。

- □ 日志、工单和本文均未记录 Secret、Code、assertion 或私钥。

# 6. 七类账号回填表

| 场景 | userId | 角色/授权摘要 | Employee 状态 | 负责人 | 准备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首个成功链路 | ________ | ________ | 已有 | ________ | □ |
| 无入口 | ________ | 无 erp.app.view | 任意 | ________ | □ |
| self | ________ | 至少一项 self 权限 | 已有 | ________ | □ |
| team | ________ | supervisor + team + 启用下级 | 已有 | ________ | □ |
| all | ________ | 至少一项 all 权限 | 已有 | ________ | □ |
| 高风险撤权 | ________ | 可在会话中撤销高风险权限 | 已有 | ________ | □ |
| 禁用用户 | ________ | 已绑定后禁用 | 已有 | ________ | □ |
| 无 Employee | ________ | 有入口、有绑定、未建档 | 无 | ________ | □ |

账号密码仅通过受控渠道交付，不写入此表。

# 7. 双方地址确认表

| 用途 | 测试环境 | 生产候选/目标 | 最终确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主项目浏览器 Origin | https://iptt.top | https://iptt.top（已确认） | 项目负责人本人 |
| 主项目内部 API | https://iptt.top | https://iptt.top（已确认） | 项目负责人本人 |
| 主项目专利 API | https://iptt.top/api/v1 | https://iptt.top/api/v1（已包含 /api/v1） | 项目负责人本人 |
| ERP /sso/initiate | https://erp.iptt.top/sso/initiate | https://erp.iptt.top/sso/initiate（地址确认，待路由验收） | 项目负责人本人 |
| ERP /sso/callback | https://erp.iptt.top/sso/callback | https://erp.iptt.top/sso/callback（地址确认，待路由验收） | 项目负责人本人 |
| ERP Manifest | https://erp.iptt.top/api/v1/internal/permissions/manifest | 同左（地址确认，待同步验收） | 项目负责人本人 |
| ERP provisioning | https://erp.iptt.top/api/v1/internal/provisioning/employees | 同左（地址确认，待建档验收） | 项目负责人本人 |

# 8. 交付判定

满足以下条件后，双方可宣布“测试环境真实联调开始”：

- M-01～M-10 全部回填，Secret/账号密码已通过受控渠道交付。

- 主项目和 ERP 的生产前置检查均通过，且日志未泄露敏感值。

- 至少一个成功账号可在主项目登录后从应用启动器进入 ERP。

- ERP 能完成 Code/state 兑换、RS256 验签并建立本地会话。

满足 M-11～M-19、七类账号验收、回滚演练、生产迁移和灰度计划后，才可进入生产上线签字。

当前部署准备门禁：先将 ERP 279 个普通状态项整理为干净、可审计的生产候选 Commit/Tag，并在该 Commit/Tag 上重新执行完整 CI；随后恢复服务器 SSH 公钥权限、配置受控凭证和 active key，再进入真实服务器部署。地址确认本身不解除这些门禁。

# 9. ERP 侧当前证据摘要

- Manifest v1.3.0：30 个模块、117 个权限、192 条唯一接口映射。

- ERP 后端稳定工作树全量：Test Suites 60 passed、1 skipped；Tests 823 passed、9 skipped，0 fail。

- 前端权限/SSO 固定静态验收：7 suites / 111 tests 通过。

- 生产交付安全专项：11 suites / 158 tests 通过。

- 备份 receipt、local/COS 精确工件恢复专项：3 suites / 71 tests 通过；真实 Docker 恢复仍需在可用 Docker daemon 或 CI 环境执行。

- 薪酬结构显式迁移及只读启动/preflight 门禁：5 suites / 89 tests 通过；迁移可重复执行，生产禁止使用 Sequelize alter:true 代替显式迁移。

- system_settings 显式迁移已纳入交付门禁：冲突结构 fail-closed、默认配置保留、可重复执行；本机真实 MySQL 用例按隔离库门禁跳过，由 CI MySQL 8.4 job 执行。

- 两个历史一键部署入口已改为无条件 exit 78 的拒绝桩；新增只读 release precheck 和连续 3 次成功的 ready 等待器，CI MySQL 镜像已固定 digest。

- 隔离 MySQL 集成套件现为 1 suite / 9 tests，包含真实 MySQL payroll guard 和 system_settings 迁移幂等验证；本地未配置隔离库时按门禁跳过，由 CI MySQL 8.4 job 执行。

- 企微未绑定审批申请人策略已覆盖合同、付款、报销；缺失或非法配置均 fail-closed 为 reject，allow_unowned 三类场景专项已通过。

- 前端已升级到 Vite 6.4.3，完整及 production-only audit 均为 0 漏洞；后端剩余 3 个 moderate、0 high/critical，按不可达调用面的有期限风险例外管理。

- COS 真实测试桶 round-trip、真实主项目 SSO/权限/业务 API、七类账号、生产 Redis/MySQL、真实企微和灰度回滚仍属于受控环境验收，不得以 Mock 或静态测试替代。

- 以上数字来自当前未提交工作树；正式签字仍应以双方确认的生产候选 Commit/Tag 在 CI 中最后一次完整执行结果回填。旧的 648、272、95、18 不再作为签字证据。

这些证据只证明 ERP 当前工作树的代码契约，不代替真实地址、真实凭证、真实账号、真实网络和部署环境验收。

# 10. 签字栏

- 主项目技术负责人：________________  日期：________

- 主项目权限配置负责人：____________  日期：________

- ERP 技术负责人：___________________  日期：________

- 联调/发布负责人：__________________  日期：________